Para responder à atividade somativa 2, você deverá estudar os materiais de todas as semanas do percurso de aprendizagem da disciplina.

Essa atividade pode ser feita em grupo. Caso opte por respondê-la individualmente, escolha um grupo que não tenha colegas cadastrados.

Leia atentamente o caso a seguir.

Imagine que a empresa na qual você trabalha identificou uma oportunidade no mercado automotivo e decidiu desenvolver uma solução tecnológica inovadora para oficinas mecânicas. O objetivo do projeto é criar um sistema de scanner automotivo que, utilizando dados de diferentes modelos e marcas de veículos, seja capaz de diagnosticar o estado do carro e recomendar as ações necessárias para reparo ou manutenção assim que o veículo chega na oficina. A expectativa é que a tecnologia traga mais precisão e agilidade ao processo de diagnóstico, aumentando a competitividade das oficinas que utilizarem a solução.

O diretor da empresa pediu a você e sua equipe que gerenciem a construção dessa solução de tecnológica. Na empresa, existem times de desenvolvimento de software, arquitetura, infraestrutura, segurança da informação, cientistas de dados, RH, vendas etc.

Para apoiar o desenvolvimento e o teste da solução, você conseguiu parceria com três oficinas especializadas. Elas vão utilizar o sistema e fornecer feedback detalhado sobre seu funcionamento. Durante as reuniões, você e sua equipe de projetos perceberam que alguns mecânicos, que são influentes e confiáveis, demonstraram relutância em aceitar a nova tecnologia. Eles expressaram preocupação sobre a mudança no modo de trabalho e a substituição das suas funções tradicionais por um sistema automatizado, mas, apesar da resistência inicial, decidiram dar um voto de confiança e participar do projeto.

O orçamento inicial aprovado para o projeto cobre o desenvolvimento do software, a compra e instalação dos scanners nas oficinas parceiras e os treinamentos necessários. Para tanto, o projeto terá uma verba de R$ 800 mil. No entanto, os patrocinadores do projeto alertaram que não haverá margem para grandes aumentos de custo, uma vez que os recursos são limitados e é importante que a empresa consiga um diferencial competitivo no mercado sem ultrapassar o orçamento planejado.

Os stakeholders do projeto esperam que a solução seja entregue em seis meses, pois a empresa ouviu rumores de que um concorrente está desenvolvendo algo similar. Portanto, o prazo é considerado crucial para garantir que a empresa consiga se posicionar à frente da concorrência.

Com base no caso e nos estudos da disciplina, responda:

- Quais são as fases e atividades que fazem parte do projeto, do início ao fim? Explique o que esperam de cada um dos itens e justifiquem as escolhas.

- Com base na definição das fases e atividades, e considerando que a compra dos equipamentos tem o prazo de entrega que precisa ser contabilizado, o cronograma será viável? Justifique a análise exemplificando uma média de tempo de cada fase e atividade.

- Durante a disciplina conversamos sobre a formação das equipes. Quem fará parte da equipe do projeto, ou seja, times internos da empresa e externos?

- Quais recursos são necessários para o desenvolvimento do projeto?

- Quais são as estimativas de custos das atividades do projeto? Ficou muito caro? Terá custos recorrentes?

- Quais são as incertezas do projeto? Como esperam gerenciar os riscos e incertezas do projeto? Quais ferramentas utilizariam e por quê?

- Como esperam gerenciar o conflito com os mecânicos que estão resistentes ao projeto? Proponha pelo menos duas estratégias diferentes e justifique as escolhas.

- Quais estratégias podem ser utilizadas para coletar e analisar os feedbacks sobre o projeto/solução?

Para realizar a atividade somativa 2, utilize o template a seguir.